Приложение

к постановлению администрации

МО Чернский район

от\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_

**Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению администрации муниципального образования Чернский район от 21.03.2022 №205 «Об утверждении муниципальной программы МО Чернский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Чернском районе»**

1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы» таблицы паспорта муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Чернском районе» приложения к постановлению МО Чернский район от 21.03.2022 № 205 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
| 2023-2027 гг. | 712165,74 |
| 2023 г. | 287076,0 |
| 2024 г. | 109790,72 |
| 2025 г. | 100875,71 |
| 2026 г. | 105989,04 |
| 2027 г. | 108434,27 |

».

1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения» таблицы паспорта муниципального проекта «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований» приложения к паспорту муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Чернском районе» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
| 2023-2027 гг. | 207734,80 |
| 2023 г. | 203774,8 |
| 2024 г. | 3960,0 |
| 2025 г. | 0,0 |
| 2026 г. | 0,0 |
| 2027 г. | 0,0 |

».

1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения» таблицы паспорта Комплекса процессных мероприятий «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования» приложения № 1 к паспорту муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Чернском районе» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
| 2023-2027 гг. | 504430,94 |
| 2023 г. | 83301,2 |
| 2024 г. | 105830,72 |
| 2025 г. | 100875,71 |
| 2026 г. | 105989,04 |
| 2027 г. | 108434,27 |

».

1. Таблицу «Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Чернском районе» приложения №2 к паспорту муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Чернском районе» дополнить разделом следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Чернский район) | Порядок  формирования  показателя  (наименование  документа-  источника, формула расчета) | Система  мониторинга  (ежемесячно,  ежеквартально,  ежегодно) | Значение показателей | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Чернском районе» | | | | | | | | | | |
| Муниципальный проект «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований» | | | | | | | | | | |
| Задача: Приведение и надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | |
| Мероприятие: Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | |
| 1 | Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | километр | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район; администрация МО Липицкое | Длинна реконструированной дороги за год | Годовая | 2,1 | 0,37 |  |  |  |

»

1. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Чернском районе» муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Чернском районе№ изложить в следующей редакции:

«

| Статус, наименование | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Источники  финансового  обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Чернском районе» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район; администрация МО Северное; администрация МО Липицкое; администрация МО Тургеневское. | Всего, в том числе | 287076,0 | 109790,72 | 100875,71 | 105989,04 | 108434,27 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| Бюджет Тульской  области | 203774,8 | - | - | - |  |
| Бюджет муниципального образования | 83301,2 | 109790,72 | 100875,71 | 105989,04 | 108434,27 |
| Муниципальный проект «Представление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район; администрация МО Липицкое. | Всего, в том числе | 203774,8 | 3960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской  области | 203774,8 | 3960,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| Мероприятие Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район; администрация МО Липицкое. | Всего, в том числе | 203774,8 | 3960,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской  области | 203774,8 | 3960,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| **МО Липицкое** | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район; Администрация МО Липицкое | Всего, в том числе | 193737,6 |  |  |  |  |
| - реконструкция автомобильных дорог с К№ 71:21:000000:5324 и К№ 71:21:020508:48 (подъезд к н.п.Красивка) в Чернском районе Тульской области |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской  области | 193737,6 |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| - аренда использование земель сельхозназначения | Администрация МО Липицкое | Бюджет Тульской  области | 650,9 |  |  |  |  |
| - авторский надзор | Администрация МО Липицкое | Бюджет Тульской  области | 251,3 |  |  |  |  |
| - ремонт моста через р.Уготь, соединяющего автомобильные дороги К№ 71:21:000000:5324 и К№ 71:21:020508:48 (подъезд к н.п.Красивка) в Чернском районе Тульской области | Администрация МО Липицкое | Бюджет Тульской  области | 9135,0 |  |  |  |  |
| - ремонт участка внутренней дороги населенного пункта (твердым покрытием) общего пользования местного значения по ул. Полевая в д. Молчаново Левое Чернсого района Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район; Администрация МО Липицкое | Всего, в том числе |  | 3960,0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской  области |  | 3960,0 |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район; администрация МО Северное; администрация МО Липицкое; администрация МО Тургеневское. | Всего, в том числе | 83301,2 | 105830,72 | 100875,71 | 105989,04 | 108434,27 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Тульской  области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет муниципального образования | 83301,2 | 105830,72 | 100875,71 | 105989,04 | 108434,27 |
| Мероприятие Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, в том числе: | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район; администрация МО Северное; администрация МО Липицкое; администрация МО Тургеневское. | Всего, в том числе | 80101,2 | 103130,72 | 97875,71 | 102989,04 | 105434,27 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Тульской  области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет муниципального образования | 80101,2 | 103130,72 | 97875,71 | 102989,04 | 105434,27 |
| **МО Липицкое** |  |  | **14179,8** |  |  |  |  |
| - ремонт участка внутренней дороги населенного пункта с твердым покрытием общего пользования местного значения по ул.Л.Н. Толстого в с.Архангельское | Администрация МО Липицкое | Бюджет муниципального образования | 12424,4 |  |  |  |  |
| - благоустройство территории ФАПа в с.Ержино | Администрация МО Липицкое | Бюджет муниципального образования | 545,9 |  |  |  |  |
| - разработка документации | Администрация МО Липицкое | Бюджет муниципального образования | 469,8 |  |  |  |  |
| - дорожный контроль | Администрация МО Липицкое | Бюджет муниципального образования | 739,7 |  |  |  |  |
| **МО Северное** |  |  | **10000,0** |  |  |  |  |
| - ремонт участка автоподъезда к н.п.Леонтьево в Чернском районе Тульской области | Администрация МО Северное | Бюджет муниципального образования | 8699,9 |  |  |  |  |
| - ямочный ремонт дорог общего пользования местного значения | Администрация МО Северное | Бюджет муниципального образования | 890,8 |  |  |  |  |
| - технический контроль | Администрация МО Северное | Бюджет муниципального образования | 129,8 |  |  |  |  |
| - установка дорожных знаков и устройство искусственных неровностей п.Спартак | Администрация МО Северное | Бюджет муниципального образования | 279,5 |  |  |  |  |
| **МО Тургеневское** |  |  | **44228,1** |  |  |  |  |
| - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от автомобильной дороги Чернь-Араны до д.Стекольная Слободка Чернского района Тульской области | Администрация МО Тургеневское | Бюджет муниципального образования | 20769,8 |  |  |  |  |
| - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения к н.п.Кудиново Чернского района Тульской области | Администрация МО Тургеневское | Бюджет муниципального образования | 22137,6 |  |  |  |  |
| - услуги по визуальному обследованию искусственных сооружений |  |  | 528,1 |  |  |  |  |
| - технический контроль |  |  | 211,0 |  |  |  |  |
| -ямочный ремонт дорог общего пользования местного значения |  |  | 278,8 |  |  |  |  |
| - разработка сметной документации |  |  | 302,8 |  |  |  |  |
| **МО р.п. Чернь** |  |  | **12443,3** |  |  |  |  |
| - ремонт тротуара по ул.Ленина п.Чернь Чернского района | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Бюджет муниципального образования | 1821,5 |  |  |  |  |
| - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Ленина в п.Чернь | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Бюджет муниципального образования | 2307,6 |  |  |  |  |
| - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Ленина в п.Чернь | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Бюджет муниципального образования | 1685,7 |  |  |  |  |
| - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в районе дома № 28 по ул.Ленина в п.Чернь Чернского района Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Бюджет муниципального образования | 606,4 |  |  |  |  |
| - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Космонавтов п.Чернь Чернского района Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Бюджет муниципального образования | 6022,1 |  |  |  |  |
| **МО Липицкое** |  |  |  | **20000,0** |  |  |  |
| - Ремонт проезда по д.Сторожевое (ул.Сторожевая) Чернского района Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Липицкое | Бюджет муниципального образования |  | 1650,7 |  |  |  |
| - Ремонт подъезда к д.Сторожевое (ул.Сторожевая) Чернского района Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Липицкое | Бюджет муниципального образования |  | 3558,48 |  |  |  |
| - Ремонт участка внутренней дороги населенного пункта (с твёрдым покрытием) общего пользования местного значения по ул.Молодежная в с.Лужны Чернского района Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Липицкое | Бюджет муниципального образования |  | 8898,22 |  |  |  |
| - Ремонт внутрипоселковой дороги асфальтобетонной общего пользования местного значения по ул.Свободная в д.Молчаново Левое Чернского района Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Липицкое | Бюджет муниципального образования |  | 4393,65 |  |  |  |
| - изготовление паспортов, технический контроль, актуализация, разработка проектов | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Липицкое | Бюджет муниципального образования |  | 667,53 |  |  |  |
| - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (отсыпка щебнем) | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Липицкое | Бюджет муниципального образования |  | 831,42 |  |  |  |
| **МО Северное** |  |  |  | **25000,0** |  |  |  |
| - Ремонт дороги общего пользования местного значения по ул.Железнодорожная п.Скуратовский Чернского района Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Северное | Бюджет муниципального образования |  | 4724,12 |  |  |  |
| - Ремонт дороги общего пользования местного значения по ул.Дорожная п.Ленина 1 Чернского района Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Северное | Бюджет муниципального образования |  | 16784,80 |  |  |  |
| - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (отсыпка щебнем) | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Северное | Бюджет муниципального образования |  | 1413,43 |  |  |  |
| - изготовление паспортов, технический контроль, актуализация, разработка проектов | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Северное | Бюджет муниципального образования |  | 791,07 |  |  |  |
| - установка дорожных знаков, лежачих полицейских, остановочных павильонов | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Северное | Бюджет муниципального образования |  | 1135,37 |  |  |  |
| - ямочный ремонт | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Северное | Бюджет муниципального образования |  | 151,21 |  |  |  |
| **МО Тургеневское** |  |  |  | **22397,48** |  |  |  |
| - Ремонт дороги общего пользования местного значения по ул.А.Скуратова и ул.Успенского в п.Скуратовский Чернского района Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Тургеневское | Бюджет муниципального образования |  | 4466,25 |  |  |  |
| - Ремонт дороги общего пользования местного значения по ул.Первомайская в п.Воропаевский Чернского района Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Тургеневское | Бюджет муниципального образования |  | 8120,56 |  |  |  |
| - Ремонт дороги общего пользования местного значения ул.Л.Толстого п.Каменный Холм Чернского района Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Тургеневское | Бюджет муниципального образования |  | 4850,84 |  |  |  |
| - Ремонт дороги общего пользования местного значения по ул.Лесная в с.Полтево Чернского района Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Тургеневское | Бюджет муниципального образования |  | 1944,61 |  |  |  |
| - ямочный ремонт дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Тургеневское | Бюджет муниципального образования |  | 298,04 |  |  |  |
| - изготовление паспортов, технический контроль, | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Тургеневское | Бюджет муниципального образования |  | 543,11 |  |  |  |
| - установка дорожных знаков | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Тургеневское | Бюджет муниципального образования |  | 366,58 |  |  |  |
| - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (грейдирование, отсыпка щебнем) | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Тургеневское | Бюджет муниципального образования |  | 1807,49 |  |  |  |
| **МО р.п. Чернь** |  |  |  | **14183,22** |  |  |  |
| - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Казацкая (от перекрестка между домами 56, 54 и до дома 65А) п.Чернь Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Бюджет муниципального образования |  | 1893,15 |  |  |  |
| - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Комсомольская (от перекрестка ул.Ленина до дома 42) п.Чернь Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Бюджет муниципального образования |  | 0,0 |  |  |  |
| - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Октябрьская (от перекрестка ул.Космонавтов до ул.Революционная) п.Чернь Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Бюджет муниципального образования |  | 1981,76 |  |  |  |
| - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Комсомольская (от трассы М-2 до дома 5) п.Чернь Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Бюджет муниципального образования |  | 1281,11 |  |  |  |
| - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Дорожная (от перекрестка на Чернский РЭС до дома 20) п.Чернь Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Бюджет муниципального образования |  | 3207,82 |  |  |  |
| - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пер.Шихарева (от ул.Космонавтов) п.Чернь Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Бюджет муниципального образования |  | 1794,80 |  |  |  |
| - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Ленина (от дома 106) п.Чернь Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Бюджет муниципального образования |  | 1724,89 |  |  |  |
| - технический надзор | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Бюджет муниципального образования |  | 390,0 |  |  |  |
| - изготовление документации | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Бюджет муниципального образования |  | 889,49 |  |  |  |
| - искусственная неровность, разметка | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Бюджет муниципального образования |  | 473,62 |  |  |  |
| - ямочный ремонт асфальтового покрытия в п. Чернь | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Бюджет муниципального образования |  | 102,9 |  |  |  |
| - содержание | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Бюджет муниципального образования |  | 443,68 |  |  |  |
| **р.п. Чернь** |  |  |  |  | **36290,07** |  |  |
| - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Казацкая (от а/д общего пользования местного значения п. Чернь, ул. Свободная (КН 71:21:050104:381) в направлении дома № 6 по ул. Казацкая протяженностью 264 метра и участок дороги от а/д М2 "Крым" до дома № 10 ул. Казацкая) п. Чернь Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Бюджет муниципального образования |  |  | 2159,37 |  |  |
| - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Коммунаров (от ул. Революционной до ул. Космонавтов) п. Чернь Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Бюджет муниципального образования |  |  | 2969,10 |  |  |
| - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Космонавтов (от а/д М2 "Крым" до границы н.п. пос. Чернь по а/д Белев-Чернь) п. Чернь Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Бюджет муниципального образования |  |  | 21664,94 |  |  |
| - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Комсомольская (от перекрестка ул. Ленина до дома 42) п. Чернь Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Бюджет муниципального образования |  |  | 5879,67 |  |  |
| ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Свободная (от трассы М-2 до дома 133А) п. Чернь Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Бюджет муниципального образования |  |  | 2768,49 |  |  |
| - Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул.Комсомольская (от д. 5 до д.1 по ул. Комсомольская) п. Чернь Тульской области. | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Бюджет муниципального образования |  |  | 848,50 |  |  |
| - ремонт внутренней дороги населенного пункта | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Бюджет муниципального образования |  |  | 3709,94 |  |  |
| **МО Липицкое** |  |  |  |  | **24000,0** |  |  |
| - ремонт внутренней дороги населенного пункта с твердым покрытием общего пользования местного значения по ул. Молодежная в с. Архангельское Чернского района Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Липицкое | Бюджет муниципального образования |  |  | 14088,56 |  |  |
| - ремонт внутренней дороги населенного пункта с твердым покрытием общего пользования местного значения по ул. Молодежная в д. Соловьевка Чернского района Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Липицкое | Бюджет муниципального образования |  |  | 5523,15 |  |  |
| - ремонт внутренней дороги населенного пункта | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Липицкое | Бюджет муниципального образования |  |  | 4388,29 |  |  |
| **МО Северное** |  |  |  |  | **24000,0** |  |  |
| -ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Луговая в п. Степной Чернского района Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Северное | Бюджет муниципального образования |  |  | 2761,96 |  |  |
| - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская п. Скуратовский Чернского района Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Северное | Бюджет муниципального образования |  |  | 4398,54 |  |  |
| - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная в п. Подгорный Чернского района Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Северное | Бюджет муниципального образования |  |  | 2757,58 |  |  |
| - ремонт участка автоподъезда к н.п. Леонтьево в Чернском районе Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Северное | Бюджет муниципального образования |  |  | 11900,70 |  |  |
| - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Слободская в с. Малое Скуратово Чернского района Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Северное | Бюджет муниципального образования |  |  | 909,49 |  |  |
| - ремонт внутренней дороги населенного пункта | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Северное | Бюджет муниципального образования |  |  | 1162,0 |  |  |
| **МО Тургеневское** |  |  |  |  | **14979,0** |  |  |
| -ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская в п. Жизнь Чернского района Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Тургеневское | Бюджет муниципального образования |  |  | 3956,58 |  |  |
| - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения от п. Жизнь до д. Кальна Чернского района Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Тургеневское | Бюджет муниципального образования |  |  | 10940,45 |  |  |
| - ремонт внутренней дороги населенного пункта | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район; администрация МО Тургеневское | Бюджет муниципального образования |  |  | 9102,97 |  |  |
| Мероприятие иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержание автомобильных дорог, в том числе: | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район; администрация МО Северное; администрация МО Липицкое; администрация МО Тургеневское. | Всего, в том числе | 2450,0 | 2700,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| Мероприятие иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержание автомобильных дорог, в том числе:  - МО Северное | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район; администрация МО Северное; администрация МО Липицкое; администрация МО Тургеневское.  Администрация МО Северное | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| Бюджет Тульской  области | - | - | - | - |  |
| Бюджет муниципального образования | 2450,0 | 2700,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|  | 750,0 | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| - МО Тургеневское | Администрация МО Тургеневское |  | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| - МО Липицкое | Администрация МО Липицкое |  | 800,0 | 900,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

»

1. Таблицу «План реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Чернском районе» приложения № 4 к паспорту муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Чернском районе» изложить в следующей редакции:

«

| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие) | КБК (бюджет муниципального образования Чернский район) | Финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Чернском районе» | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования» | | | | | | |
| Задача: Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | |
| Мероприятие Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район; администрация МО Северное; администрация МО Липицкое; администрация МО Тургеневское. | 2023 г. | 2027 г. | 1. Реконструировать 0,3 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения к концу 2027 года.  2. Отремонтировать 34 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения с улучшением транспортно-эксплуатационных качеств к концу 2027 года.  3. Увеличить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию с 56,1% на начало 2023г. до 73,2 % к концу 2027 года.  4. Отремонтировать и благоустроить тротуары в населенных пунктах к концу 2027 года площадью 450,0 кв.м. | 850-0409-1140123470-540 | 504430,94 |
| Мероприятие иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержание автомобильных дорог | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район; администрация МО Северное; администрация МО Липицкое; администрация МО Тургеневское. | 2023 г. | 2027 г. | Содержание автомобильных дорог в сельских поселениях ежегодно 200 км. | 850-0409-11040180426-540 | 12720,5 |
| Муниципальный проект «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований» | | | | | | |
| Задача: Приведение и надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | |
| Мероприятие Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район | 2023 г. | 2027 г. | Реконструировать 2,47 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения к концу 2027 года; | 850-0409-1130182440-540 | 207734,80 |

».