Приложение

к постановлению администрации

МО Чернский район

от­ \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

Изменения, которые вносятся в приложение к постановлению администрации муниципального образования Чернский район от 22.03.2022 № 210«Об утверждении муниципальной программы МО Чернский район«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения в Чернском районе»

**В приложении к постановлению:**

1. **Строку «Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы» «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» таблицы паспорта муниципальной программы МО Чернский район «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения в Чернском районе» приложения к постановлению администрации МО Чернский район изложить в следующей редакции:**

«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
| 2023-2027 гг. | 171769,85 |
| 2023 г. | 25414,7 |
| 2024 г. | 96681,04 |
| 2025 г. | 23988,93 |
| 2026 г. | 12840,61 |
| 2027 г. | 12844,57 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Достижение суточной производительности очищенной воды в системе централизованного водоснабжения п.Чернь к концу 2027 года – 1008,0 м3/сут., замена водонапорных башен к концу 2027 года - 6 единиц 2. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, за период реализации муниципальной программы к концу 2027 года – 40 семей. 3. Количество построенных объектов водоснабжения – 1 в 2024 году. 4. Выполнение 10 видов работ в рамках программы капитального ремонта муниципального имущества в многоквартирных домах к концу 2027 года. 5. Увеличение доли населения Чернского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения к концу 2027 года – 97,5%. 6. Строительство (реконструкция), модернизация и ремонт 15 объектов водоснабжения к концу 2027 года. 7. Замена 2,5 километров сетей водоснабжения к концу 2027 года. 8. Ремонт (замена) 0,17 километра канализационных сетей к концу 2027 года. 9. Количество объектов газовых сетей, на которых проведено техническое обслуживание к концу 2027 года составит 73 единицы. | |

».

1. **Паспорт муниципального проекта «Чистая вода» Приложения №1 к паспорту муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения в Чернском районе» МО Чернский район изложить в следующей редакции:**

«**Паспорт муниципального проекта**

**«Чистая вода»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район. | |
| Соисполнитель |  | |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Повышение качества питьевой воды | |
| Этапы и сроки реализации | Муниципальная программа реализуется в один этап с 2023 по 2027 год. | |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
| 2023-2027 гг. | 105024,63 |
| 2023 г. | 19369,3 |
| 2024 г. | 75287,18 |
| 2025 г. | 10368,15 |
| 2026 г. | 0,0 |
| 2027 г. | 0,0 |
| Ожидаемые результаты реализации | Достижение суточной производительности очищенной воды в системе централизованного водоснабжения п.Чернь к концу 2027 года – 1008,0 м3/сут., замена водонапорных башен к концу 2027 года - 6 единиц | |

».

1. **Строки «Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы» и «Ожидаемые результаты реализации» таблицы Паспорта муниципального проекта «Обеспечение жильем молодых семей» Приложения №2 к паспорту муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения в Чернском районе» МО Чернский район изложить в следующей редакции:**

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объемы ресурсного обеспечения | | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
| 2023-2027 гг. | 14932,7 |
| 2023 г. | 4457,4 |
| 2024 г. | 5170,99 |
| 2025 г. | 1819,13 |
| 2026 г. | 1740,61 |
| 2027 г. | 1744,57 |
| Ожидаемые результаты реализации | | 1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, за период реализации муниципальной программы к концу 2027 года – 40 семей. | | | |

».

1. **Строки «Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы» и «Ожидаемые результаты реализации» таблицы Паспорта Комплекса процессных мероприятий «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» Приложения №4 к паспорту муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения в Чернском районе» МО Чернский район изложить в следующей редакции:**«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объемы ресурсного обеспечения | | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
| 2022-2026 гг. | 3031,46 |
| 2023 г. | 2204,7 |
| 2024 г. | 826,76 |
| 2025 г. | 0,0 |
| 2026 г. | 0,0 |
| 2027 г. | 0,0 |
| Ожидаемые результаты реализации | Количество построенных объектов водоснабжения – 1 в 2024 году. | | | |

».

1. **Строки «Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы» и «Ожидаемые результаты реализации» таблицы Паспорта Комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов» Приложения №5 к паспорту муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения в Чернском районе» МО Чернский район изложить в следующей редакции:**«

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
| 2023-2027 гг. | 9750,02 |
| 2023 г. | 1964,2 |
| 2024 г. | 2535,82 |
| 2025 г. | 1750,0 |
| 2026 г. | 1750,0 |
| 2027 г. | 1750,0 |
| Ожидаемые результаты реализации | 1. Выполнение 10 видов работ в рамках программы капитального ремонта муниципального имущества в многоквартирных домах к концу 2027 года. | |

».

1. **Строки «Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы» и «Ожидаемые результаты реализации» таблицы Паспорта Комплекса процессных мероприятий «Поддержка коммунального хозяйства» Приложения №6 к паспорту муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения в Чернском районе» МО Чернский район изложить в следующей редакции:**

«

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы ресурсного обеспечения | | | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
| 2023-2027 гг. | 50124,63 |
| 2023 г. | 8512,7 |
| 2024 г. | 12860,28 |
| 2025 г. | 10051,65 |
| 2023 г. | 9350,0 |
| 2027 г. | 9350,0 |
| Ожидаемые результаты реализации | 1. Увеличение доли населения Чернского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения к концу 2027 года – 97,5%. 2. Строительство (реконструкция), модернизация и ремонт 15 объектов водоснабжения к концу 2027 года. 3. Замена 2,5 километров сетей водоснабжения к концу 2027 года. 4. Ремонт (замена) 0,17 километра канализационных сетей к концу 2027 года. 5. Количество объектов газовых сетей, на которых проведено техническое обслуживание к концу 2027 года составит 73 единицы. | | | |

».

1. **Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО Чернский район «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения в Чернском районе» по источникам финансирования приложения №8 к паспорту муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения в Чернском районе» МО Чернский район изложить в следующей редакции:**

«

| Статус, наименование | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Источники  финансового  обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения в Чернском районе» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 25414,7 | 96681,04 | 23988,93 | 12840,61 | 124844,57 |
| Федеральный бюджет | 8461,0 | 65260,41 |  |  |  |
| Бюджет Тульской  области | 3968,4 | 14197,16 |  |  |  |
| Местный бюджет | 12985,2 | 17223,47 | 23988,93 | 12840,61 | 124844,57 |
| 1. Муниципальный проект «Чистая вода» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 8275,4 | 75287,18 | 10368,15 |  |  |
| Федеральный бюджет | 7940,8 | 64730,81 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Тульской  области | 293,1 | 9846,37 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 41,5 | 710,0 | 10368,15 | 0,0 |  |
| * 1. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения, в том числе: | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 8275,4 | 67352,19 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 7940,8 | 64730,81 |  |  |  |
| Бюджет Тульской  области | 293,1 | 2357,33 |  |  |  |
| Местный бюджет | 41,5 | 264,05 |  |  |  |
| - «Реконструкция водопроводной станции по ул.К.Маркса с установкой станции водоподготовки» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 8275,4 | 67352,19 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 7940,8 | 64730,81 |  |  |  |
| Бюджет Тульской  области | 293,1 | 2357,33 |  |  |  |
| Местный бюджет | 41,5 | 264,05 |  |  |  |
| Всего, в том числе | 4457,7 | 1722,9 |  |  |  |
| * 1. Строительство и реконструкция, модернизацию, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения, в том числе: | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 8275,4 | 7935,0 | 10368,15 |  |  |
| Федеральный бюджет | 7940,8 |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской  области | 293,1 | 7489,05 |  |  |  |
| Местный бюджет | 41,5 | 445,95 | 10368,15 |  |  |
| - ремонт водонапорной башни в п. Чернь;  - ремонт водонапорной башни в. Каменный Холм Чернского района;  - ремонт водонапорной башни в д.Поповка 1-я в Чернском районе;  - ремонт водонапорной башни в п.Троицкий Чернского района | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе |  | 7935,0 | 0,0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской  области |  | 7489,05 |  |  |  |
| Всего, в том числе |  | 445,95 | 0,0 | 0,0 |  |
| - ремонт водонапорной башни в п. Чернь;  - ремонт водонапорной башни и артезианской скважины в с.Спасское Чернского района; | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе |  |  | 10368,15 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской  области |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе |  |  | 10368,15 | 0,0 |  |
| 1. Муниципальный проект «Обеспечение жильем молодых семей» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 4984,5 | 5170,99 | 1819,13 | 1740,61 | 1744,57 |
| Федеральный бюджет | 490,5 | 529,6 |  |  |  |
| Бюджет Тульской  области | 4204,8 | 4350,79 |  |  |  |
| Местный бюджет | 289,2 | 290,6 | 1819,13 | 1740,61 | 1744,57 |
| * 1. Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 4984,5 | 5170,99 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 490,5 | 529,6 |  |  |  |
| Бюджет Тульской  области | 4204,8 | 4350,79 |  |  |  |
| Местный бюджет | 289,2 | 290,6 |  |  |  |
| 1. Мероприятие «Строительство (реконструкция), модернизация, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области», в том числе: | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район, администрация МО Липицкое | Всего, в том числе |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской  области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»  - Ремонт канализации в с.Новое Покровское Чернского района Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район, администрация МО Липицкое | Всего, в том числе | 2204,7 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской  области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 2204,7 |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий |  | Местный бюджет |  | 16222,87 | 10051,65 |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»   Мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения», в том числе: | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 2204,7 | 826,76 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Тульской  области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 2204,7 | 826,76 | 10051,65 |  |  |
| * 1. Мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения», в том числе:   - Проведение строительного контроля при строительстве объекта: «Реконструкция водопроводной станции по ул.К. Маркса с установкой станции водоподготовки» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 2204,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской  области |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2204,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов»    1. Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемые за счет средств бюджета муниципального образования, в том числе:   - взносы на капремонт общего имущества в многоквартирных домах | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 1964,2 | 2535,82 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
| Бюджет Тульской  области |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1964,2 | 2535,82 | 1750,0 | 1750,0 | 1750,0 |
| 1. Комплекс процессуальных мероприятий «Поддержка коммунального хозяйства» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Местный бюджет |  | 12860,28 | 10051,68 | 9350,0 | 9350,0 |
| - строительство (реконструкция) модернизация, капитальный ремонт и ремонт водоснабжение МО Чернский район | Местный бюджет |  | 3663,79 |  |  |  |
| - Иные межбюджетные трансферты | Местный бюджет |  | 38,91 |  |  |  |
| * 1. Иные межбюджетные трансферы бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий в области коммунального хозяйства в том числе:   - МО Липицкое  - МО Северное  - МО Тургеневское | Местный бюджет | 7127,3  1850,0  2160,0  3117,3 | 8109,87  3000,0  3000,0  2109,87 | 8200,0 | 8200,0 | 8200,0 |
| * 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства, в том числе:   - техническое обслуживание газовых сетей в МО Чернский район  - разработка раздела проекта «Технологические и конструктивные решения линейного объекта (газовые сети) | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 1385,4 | 1047,7 | 1851,65 | 1150,0 | 1150,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской  области |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет  Местный бюджет | 1243,0  142,4 | 1047,7 | 1851,65 | 1150,0 | 1150,0 |

».

1. Таблицу «План реализации муниципальной программы МО Чернский район «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения в Чернском районе» приложения №9 к паспорту муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения в Чернском районе МО Чернский район изложить в следующей редакции:

«

| Наименование | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие) | КБК (бюджет муниципального образования Чернский район) | Финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильём и услугами ЖКХ населения в Чернском районе» | | | | | | |
| 1. Муниципальный проект «Чистая вода» | | | | | | |
| Задача: Повышение качества питьевой воды» | | | | | | |
| Мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | 2023 | 2027 | Количество жителей п.Чернь, получивших питьевую воду, соответствующую требованиям;  замена водонапорных башен к концу 2027 года - 6 единиц | 851-0502-092F552430-410 | 67088,14 |
| 1. Муниципальный проект «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | | | |
| Задача: Создание условий для обеспечения доступности жилья для граждан, проживающих на территории Чернского района | | | | | | |
| Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | 2023 | 2027 | 1. Количество семей, улучшивших жилищные условия к концу 2027 года – 40 семей. | 851-1004-09202L4971-320 | 14932,7 |
| 1. Муниципальный проект «Строительство и капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры» | | | | | | |
| Задача: Повышение надежности и качества работы коммунальных систем | | | | | | |
| Мероприятие «Строительство (реконструкция), модернизация, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | 2023 | 2027 | Количество жителей п.Чернь, получивших питьевую воду, соответствующую требованиям | 850-0502-09203S0340-540 | 39837,17 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | | | | | | |
| Задача: Контроль качества выполняемых работ при модернизации систем водоснабжения | | | | | | |
| Мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | 2023 | 2027 | Количество построенных, реконструируемых объектов питьевого водоснабжения | 851-0502-0940142430-240 | 3031,46 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов» | | | | | | |
| Задача: Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Чернского района | | | | | | |
| Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемые за счет средств бюджета муниципального образования | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | 2023 | 2027 | 1. Выполнение 10 видов работ в рамках программы капитального ремонта муниципального имущества в многоквартирных домах к концу 2027 года. | 851-0501-0940296020-240 | 9750,02 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка коммунального хозяйства» | | | | | | |
| Задача: Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Чернского района | | | | | | |
| Мероприятие Иные межбюджетные трансферы бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий в области коммунального хозяйства | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | 2023 | 2027 | 1. Увеличение доли населения Чернского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения к концу 2027 года – 97,5%. 2. Строительство (реконструкция), модернизация и ремонт 15 объектов водоснабжения к концу 2027 года. 3. Замена 2,5 километров сетей водоснабжения к концу 2026 года. 4. Ремонт (замена) 0,2 километра канализационных сетей к концу 2022 года. | 850-0502-0940386066-540 | 50124,63 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | 2023 | 2027 | Количество объектов газовых сетей, на которых проведено техническое обслуживание к концу 2027 года составит 73 единицы. | 851-0502-0940396060-240 | 6584,75 |

».