Приложение

к постановлению администрации

МО Чернский район

от­ 28.02.2023 № 145

«Приложение к постановлению

администрации МО Чернский район

от 22.03.2022 №210»

**Муниципальная программа**

**МО Чернский район «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения в Чернском районе»**

**Паспорт**

**муниципальной программы МО Чернский район «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения в Чернском районе»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район. | |
| Соисполнитель муниципальной программы |  | |
| Цель муниципальной программы | Улучшение жилищных условий населения, проживающего на территории Чернского района, создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Чернского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения. | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание условий для обеспечения доступности жилья для граждан, проживающих на территории Чернского района. 2. Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Чернского района. | |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | 1. Муниципальный проект «Чистая вода» 2. Муниципальный проект «Обеспечение жильем молодых семей» 3. Муниципальный проект «Строительство и капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры» 4. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» 5. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов» 6. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка коммунального хозяйства» | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап с 2022 по 2026 год. | |
| Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
| 2022-2026 гг. | 203026,7 |
| 2022 г. | 85928,3 |
| 2023 г. | 32229,2 |
| 2024 г. | 64685,1 |
| 2025 г. | 10092,1 |
| 2026 г. | 10092,0 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, за период реализации муниципальной программы к концу 2026 года – 35 семей. 2. Увеличение доли населения Чернского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения к концу 2026 года – 97,5%. 3. Строительство (реконструкция), модернизация и ремонт 15 объектов водоснабжения к концу 2026 года. 4. Замена 12,5 километров сетей водоснабжения к концу 2026 года. 5. Ремонт (замена) 0,17 километра канализационных сетей к концу 2026 года. 6. Выполнение 10 видов работ в рамках программы капитального ремонта муниципального имущества в многоквартирных домах к концу 2026 года. 7. Количество объектов газовых сетей, на которых проведено техническое обслуживание к концу 2026 года составит 73 единицы. 8. Достижение суточной производительности очищенной воды в системе централизованного водоснабжения п.Чернь к концу 2026 года – 1008,0 м3/сут. 9. Количество построенных объектов водоснабжения – 1 в 2024 году. | |

Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем и услугами

ЖКХ населения в Чернском районе»

МО Чернский район

**Паспорт муниципального проекта**

**«Чистая вода»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район. | |
| Соисполнитель |  | |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Повышение качества питьевой воды | |
| Этапы и сроки реализации | Муниципальная программа реализуется в один этап с 2022 по 2026 год. | |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
| 2022-2026 гг. | 143663,1 |
| 2022 г. | 70217,7 |
| 2023 г. | 19369,3 |
| 2024 г. | 54076,1 |
| 2025 г. | 0,0 |
| 2026 г. | 0,0 |
| Ожидаемые результаты реализации | Достижение суточной производительности очищенной воды в системе централизованного водоснабжения п.Чернь к концу 2026 года – 1008,0 м3/сут. | |

Приложение № 2

к паспорту муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем и услугами

ЖКХ населения в Чернском районе»

МО Чернский район

**Паспорт**

**Муниципального проекта «Обеспечение жильем молодых семей»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район. | |
| Соисполнитель |  | |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Создание условий для обеспечения доступности жилья для граждан, проживающих на территории Чернского района | |
| Этапы и сроки реализации | Муниципальная программа реализуется в один этап с 2022 по 2026 год. | |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
| 2022-2026 гг. | 14156,0 |
| 2022 г. | 4984,5 |
| 2023 г. | 2455,2 |
| 2024 г. | 2032,2 |
| 2025 г. | 2342,1 |
| 2026 г. | 2342,0 |
| Ожидаемые результаты реализации | 1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, за период реализации муниципальной программы к концу 2026 года – 35 семей. | |

Приложение № 3

к паспорту муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем и услугами

ЖКХ населения в Чернском районе»

МО Чернский район

**Паспорт муниципального проекта**

**«Строительство и капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район. | |
| Соисполнитель |  | |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Повышение надежности и качества работы коммунальных систем | |
| Этапы и сроки реализации | Муниципальная программа реализуется в один этап с 2022 по 2026 год. | |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
| 2022-2026 гг. | 746,1 |
| 2022 г. | 746,1 |
| 2023 г. | 0,0 |
| 2024 г. | 0,0 |
| 2025 г. | 0,0 |
| 2026 г. | 0,0 |
| Ожидаемые результаты реализации | Ремонт (замена) 0,17км канализационных сетей к концу 2026 года. | |

Приложение № 4

к паспорту муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем и услугами

ЖКХ населения в Чернском районе»

МО Чернский район

**Паспорт**

**Комплекса процессных мероприятий «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район. | |
| Соисполнитель |  | |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Контроль качества выполняемых работ при модернизации систем водоснабжения | |
| Этапы и сроки реализации | Муниципальная программа реализуется в один этап с 2022 по 2026 год. | |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
| 2022-2026 гг. | 3031,5 |
| 2022 г. | 0,0 |
| 2023 г. | 2204,7 |
| 2024 г. | 826,8 |
| 2025 г. | 0,0 |
| 2026 г. | 0,0 |
| Ожидаемые результаты реализации | Достижение суточной производительности очищенной воды в системе централизованного водоснабжения п.Чернь к концу 2026 года – 1008,0 м3/сут.  Количество построенных объектов водоснабжения – 1 в 2024 году. | |

Приложение № 5

к паспорту муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем и услугами

ЖКХ населения в Чернском районе»

МО Чернский район

**Паспорт**

**Комплекса процессных мероприятий**

**«Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район. | |
| Соисполнитель |  | |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Чернского района | |
| Этапы и сроки реализации | Муниципальная программа реализуется в один этап с 2022 по 2026 год. | |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
| 2022-2026 гг. | 5689,2 |
| 2022 г. | 2489,2 |
| 2023 г. | 800,0 |
| 2024 г. | 800,0 |
| 2025 г. | 800,0 |
| 2026 г. | 800,0 |
| Ожидаемые результаты реализации | 1. Выполнение 10 видов работ в рамках программы капитального ремонта муниципального имущества в многоквартирных домах к концу 2026 года. | |

Приложение № 6

к паспорту муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем и услугами

ЖКХ населения в Чернском районе»

МО Чернский район

**Паспорт**

**Комплекса процессных мероприятий**

**«Поддержка коммунального хозяйства»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район. | |
| Соисполнитель |  | |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Чернского района | |
| Этапы и сроки реализации | Муниципальная программа реализуется в один этап с 2022 по 2026 год. | |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
| 2022-2026 гг. | 35740,8 |
| 2022 г. | 7490,8 |
| 2023 г. | 7400,0 |
| 2024 г. | 6950,0 |
| 2025 г. | 6950,0 |
| 2026 г. | 6950,0 |
| Ожидаемые результаты реализации | 1. Увеличение доли населения Чернского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения к концу 2026 года – 97,5%. 2. Строительство (реконструкция), модернизация и ремонт 15 объектов водоснабжения к концу 2026 года. 3. Замена 12,5 километров сетей водоснабжения к концу 2026 года. 4. Ремонт (замена) 0,17 километра канализационных сетей к концу 2026 года. 5. Количество объектов газовых сетей, на которых проведено техническое обслуживание к концу 2026 года составит 73 единицы. | |

Приложение № 7

к паспорту муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем и услугами

ЖКХ населения в Чернском районе»

МО Чернский район

Перечень

показателей результативности и эффективности муниципальной программы

МО Чернский район«Обеспечение качественным жильём и услугами ЖКХ населения в Чернском районе»

| №  п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Чернский район) | Порядок  формирования  показателя  (наименование  документа-  источника, формула расчета) | Система  мониторинга  (ежемесячно,  ежеквартально,  ежегодно) | Значение показателей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильём и услугами ЖКХ населения в Чернском районе» | | | | | | | | | | |
| 1. Муниципальный проект «Чистая вода» | | | | | | | | | | |
| Задача: Повышение качества питьевой воды | | | | | | | | | | |
| Мероприятие: Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем воды, получаемой населением соответствующего качества | м3/сут | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Суммирование объема очищенной воды | Ежемесячно |  |  | 1008,0 | 1008,0 | 1008,0 |
| 1. Муниципальный проект «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | | | | | | | |
| Задача: Создание условий для обеспечения доступности жилья для граждан, проживающих на территории Чернского района | | | | | | | | | | |
| Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. | единиц | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Суммирование количества семей, улучшивших жилищные условия | Годовая | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 1. Муниципальный проект «Строительство и капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | |
| Задача: Повышение надежности и качества работы коммунальных систем | | | | | | | | | | |
| Мероприятие: Строительство (реконструкция), модернизация, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество замененных сетей водоотведения | километров | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Протяженность замененных сетей водоотведения | Годовая | 0,17 |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | | | |
| Задача: Контроль качества выполняемых работ при модернизации систем водоснабжения | | | | | | | | | | |
| Мероприятие: Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество построенных, реконструированных объектов водоснабжения | единиц | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Суммирование количества построенных, реконструированных объектов водоснабжения | Годовая |  |  | 1 |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов» | | | | | | | | | | |
| Задача: Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Чернского района | | | | | | | | | | |
| Мероприятие: Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемые за счет средств бюджета муниципального образования | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество видов работ, выполненных в рамках программы капитального ремонта муниципального имущества в многоквартирных домах | единиц | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Суммирование количества видов работ, выполненных в рамках программы в многоквартирных домах за год | Годовая | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка коммунального хозяйства» | | | | | | | | | | |
| Задача: Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Чернского района | | | | | | | | | | |
| Мероприятие: Иные межбюджетные трансферы бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий в области коммунального хозяйства | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Увеличение доли населения Чернского района, обеспеченного качественной питьевой водой | процентов | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | По данным лабораторным исследованиям управления Роспотребнадзора | Годовая | 97,0 | 97,2 | 97,3 | 97,4 | 97,5 |
| 6.2 | Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения | единиц | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Суммирование количества отремонтированных объектов водоснабжения | Годовая | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6.3 | Протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения | километров | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Длина построенных, замененных сетей водоснабжения | Годовая | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 6.4 | Протяженность заменённых канализационных сетей | километров | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Длина замененного участка канализационных сетей | Годовая | 0,2 |  |  |  |  |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | | | | | | | | | | |
|  | Количество объектов газовых сетей, на которых проведено техническое обслуживание | единиц | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Суммирование количества объектов газовых сетей, на которых проведено техническое обслуживание за год | Годовая | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |

Приложение № 8

к паспорту муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем и услугами

ЖКХ населения в Чернском районе»

МО Чернский район

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы МО Чернский район «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения в Чернском районе» по источникам финансирования приложения №5 к паспорту муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения в Чернском районе МО Чернский район изложить в следующей редакции:

«

| Статус, наименование | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Источники  финансового  обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения в Чернском районе» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 85928,3 | 32229,2 | 64685,1 | 10092,1 | 10092,0 |
| Федеральный бюджет | 67899,5 | 18870,9 | 52200,8 | 291,3 | 291,3 |
| Бюджет Тульской  области | 7364,6 | 2583,7 | 3515,2 | 1910,3 | 1910,3 |
| Местный бюджет | 10664,2 | 10774,6 | 8969,1 | 7890,5 | 7890,4 |
| 1. Муниципальный проект «Чистая вода» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 70217,7 | 19369,3 | 54076,1 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 67409,0 | 18594,5 | 51913,0 |  |  |
| Бюджет Тульской  области | 2457,6 | 677,9 | 1892,7 |  |  |
| Местный бюджет | 351,1 | 96,9 | 270,4 |  |  |
| * 1. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения, в том числе: | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 70217,7 | 19369,3 | 54076,1 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 67409,0 | 18594,5 | 51913,0 |  |  |
| Бюджет Тульской  области | 2457,6 | 677,9 | 1892,7 |  |  |
| Местный бюджет | 351,1 | 96,9 | 270,4 |  |  |
| - «Реконструкция водопроводной станции по ул.К.Маркса с установкой станции водоподготовки» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 70217,7 | 19369,3 | 54076,1 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 67409,0 | 18594,5 | 51913,0 |  |  |
| Бюджет Тульской  области | 2457,6 | 677,9 | 1892,7 |  |  |
| Местный бюджет | 351,1 | 96,9 | 270,4 |  |  |
| 1. Муниципальный проект «Обеспечение жильем молодых семей» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 4984,5 | 2455,2 | 2032,2 | 2342,1 | 2342,0 |
| Федеральный бюджет | 490,5 | 276,4 | 287,8 | 291,3 | 291,3 |
| Бюджет Тульской  области | 4204,8 | 1905,8 | 1622,5 | 1910,3 | 1910,3 |
| Местный бюджет | 289,2 | 273,0 | 121,9 | 140,5 | 140,4 |
| * 1. Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 4984,5 | 2455,2 | 2032,2 | 2342,1 | 2342,0 |
| Федеральный бюджет | 490,5 | 276,4 | 287,8 | 291,3 | 291,3 |
| Бюджет Тульской  области | 4204,8 | 1905,8 | 1622,5 | 1910,3 | 1910,3 |
| Местный бюджет | 289,2 | 273,0 | 121,9 | 140,5 | 140,4 |
| 1. Муниципальный проект «Строительство и капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район, администрация МО Липицкое | Всего, в том числе | 746,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской  области | 702,2 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 43,9 |  |  |  |  |
| * 1. Мероприятие «Строительство (реконструкция), модернизация, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области», в том числе: | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район, администрация МО Липицкое | Всего, в том числе | 746,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской  области | 702,2 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 43,9 |  |  |  |  |
| - Ремонт канализации в с.Новое Покровское Чернского района Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район, администрация МО Липицкое | Всего, в том числе | 746,1 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской  области | 702,2 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 43,9 |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 0,0 | 2204,7 | 826,8 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской  области |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 2204,7 | 826,8 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения», в том числе: | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 0,0 | 2204,7 | 826,8 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской  области |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 2204,7 | 826,8 | 0,0 | 0,0 |
| - Проведение строительного контроля при строительстве объекта: «Реконструкция водопроводной станции по ул.К. Маркса с установкой станции водоподготовки» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Местный бюджет | 0,0 | 2204,7 | 826,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 2489,2 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Бюджет Тульской  области | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 2489,2 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| * 1. Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемые за счет средств бюджета муниципального образования, в том числе: | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район, администрация МО Липицкое | Всего, в том числе | 2489,2 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Бюджет Тульской  области | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 2489,2 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| - текущий ремонт вентканалов, 2-х этажный жилой дом, д.Кожинка | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район, администрация МО Липицкое | Местный бюджет | 759,5 |  |  |  |  |
| - взносы на кап.ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Местный бюджет | 1729,7 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка коммунального хозяйства» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 7490,8 | 7400,0 | 6950,0 | 6950,0 | 6950,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Бюджет Тульской  области | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 7490,8 | 7400,0 | 6950,0 | 6950,0 | 6950,0 |
| * 1. Иные межбюджетные трансферы бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий в области коммунального хозяйства | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 6465,8 | 6250,0 | 6250,0 | 6250,0 | 6250,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Бюджет Тульской  области | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 6465,8 | 6250,0 | 6250,0 | 6250,0 | 6250,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - МО Липицкое |  |  | 1568,6 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 |
| - МО Северное |  |  | 2410,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| - МО Тургеневское |  |  | 2487,2 | 2400,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| * 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства, в том числе: | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 1025,0 | 1150,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Бюджет Тульской  области | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 1025,0 | 1150,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| - техническое обслуживание газовых сетей в МО Чернский район |  |  | 1025,0 | 1150,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |

Приложение № 9

к паспорту муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем и услугами

ЖКХ населения в Чернском районе»

МО Чернский район

План

реализации муниципальной программы МО Чернский район

«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения в Чернском районе» приложения №6 к паспорту муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения в Чернском районе МО Чернский район изложить в следующей редакции:

| Наименование | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие) | КБК (бюджет муниципального образования Чернский район) | Финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильём и услугами ЖКХ населения в Чернском районе» | | | | | | |
| 1. Муниципальный проект «Чистая вода» | | | | | | |
| Задача: Повышение качества питьевой воды» | | | | | | |
| Мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | 2022 | 2026 | Количество жителей п.Чернь, получивших питьевую воду, соответствующую требованиям | 851-0502-091F552430-410 | 143663,1 |
| 1. Муниципальный проект «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | | | |
| Задача: Создание условий для обеспечения доступности жилья для граждан, проживающих на территории Чернского района | | | | | | |
| Мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | 2022 | 2026 | 1. Количество семей, улучшивших жилищные условия к концу 2026 года – 35 семей. | 851-1004-09202L4971-320 | 14156,0 |
| 1. Муниципальный проект «Строительство и капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры» | | | | | | |
| Задача: Повышение надежности и качества работы коммунальных систем | | | | | | |
| Мероприятие «Строительство (реконструкция), модернизация, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | 2022 | 2026 | Количество жителей п.Чернь, получивших питьевую воду, соответствующую требованиям | 850-0502-09203S0340-540 | 746,1 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | | | | | | |
| Задача: Контроль качества выполняемых работ при модернизации систем водоснабжения | | | | | | |
| Мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | 2022 | 2026 | Количество построенных, реконструируемых объектов питьевого водоснабжения | 851-0502-0940142430-240 | 3031,5 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов» | | | | | | |
| Задача: Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Чернского района | | | | | | |
| Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемые за счет средств бюджета муниципального образования | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | 2022 | 2026 | 1. Выполнение 10 видов работ в рамках программы капитального ремонта муниципального имущества в многоквартирных домах к концу 2026 года. | 851-0501-0940296020-240  850-0501-0940286020-540 (Кожинка) | 4929,7  759,5 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка коммунального хозяйства» | | | | | | |
| Задача: Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Чернского района | | | | | | |
| Мероприятие Иные межбюджетные трансферы бюджетам сельских поселений на проведение мероприятий в области коммунального хозяйства | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | 2022 | 2026 | 1. Увеличение доли населения Чернского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения к концу 2026 года – 97,5%. 2. Строительство (реконструкция), модернизация и ремонт 15 объектов водоснабжения к концу 2026 года. 3. Замена 12,5 километров сетей водоснабжения к концу 2026 года. 4. Ремонт (замена) 0,2 километра канализационных сетей к концу 2026 года. | 850-0502-0940386066-540 | 31465,8 |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | 2022 | 2026 | Количество объектов газовых сетей, на которых проведено техническое обслуживание к концу 2026 года составит 73 единицы. | 851-0502-0940396060-240 | 4275,0 |