|  |  |
| --- | --- |
| **Тульская область** | |
| **Муниципальное образование Тургеневское**  **Чернского района** | |
| **Администрация** | |
| **Постановление** | |
|  | |
| **от 21 февраля 2024 года** | **№ 46** |

О внесении изменений в постановление администрации МО Тургеневское Чернского района от 22.03.2022г. № 63 «Об утверждении муниципальной программы

"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в МО Тургеневское Чернского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с уточнением бюджета Решением собрания депутатов МО Тургеневское Чернского района от 29.12.2023г.№ 6-11 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов МО Тургеневское Чернского района от 27.12.2022г. № 65-173 «О бюджете МО Тургеневское Чернского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» и Решением собрания депутатов МО Тургеневское Чернского района от 26.12.2023г.№ 5-10 «О бюджете МО Тургеневское Чернского района на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования Тургеневское Чернского района Администрация муниципального образования Тургеневское Чернского района постановляет:

1.Изложить Приложение постановления администрации МО Тургеневское Чернского района от 22.03.2022г. № 63 **«**Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в МО Тургеневское Чернского района» в новой редакции (Приложение)

2. Разместить настоящее постановление в местах обнародования нормативных правовых актов муниципального образования Тургеневское Чернского района на территории муниципального образования Тургеневское Чернского района.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации  муниципального образования  Тургеневское Чернского района | А. Н. Банько |

Приложение

к постановлению администрации

МО Тургеневское Чернского района

от 21.02.2024 № 46

Приложение

к постановлению администрации

МО Тургеневское Чернского района

от­ 22.03.2022 № 63

Паспорт

муниципальной программы

"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в МО Тургеневское Чернского района"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Тургеневское Чернский район. | |
| Соисполнитель муниципальной программы | Отсутствует | |
| Цель (цели) муниципальной программы | Обеспечение сохранности, развития автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Тургеневское Чернского района, улучшение их технического состояния | |
| Задачи муниципальной программы | 1.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующих автомобильных дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог общего пользования местного значения.  2. Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Комплекс процессных мероприятий «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования» | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется с 2022 по 2026 год | |
| Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
| 2022 | 18308,5 |
| 2023 | 44330,1 |
| 2024 | 22500,0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Отремонтировать автомобильные дороги с твердым покрытием и грунтовые дороги общего пользования местного значения (общей площадью не менее 9,097 км. на конец 2026 года) 2. Приобретение остановочного павильона (не менее 1 шт. в год) | |

Приложение №1

к паспорту муниципальной программы

"Модернизация и развитие автомобильных дорог

общего пользования в МО Тургеневское Чернского района"

Паспорт

Комплекс процессных мероприятий «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования Тургеневское Чернский район. | |
| Соисполнитель | Отсутствует | |
| Задачи проекта | 1.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующих автомобильных дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог общего пользования местного  2. Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | |
| Этапы и сроки реализации | Муниципальная программа реализуется с 2022 по 2026 год. | |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
| 2022 | 18308,5 |
| 2023 | 44330,1 |
| 2024 | 22500,0 |
| 2025 | 0 |
| 2026 | 0 |
| Ожидаемый непосредственный результат | 1. Отремонтировать автомобильные дороги с твердым покрытием и грунтовые дороги общего пользования местного значения (общей площадью не менее 9,097 км. на конец 2026 года) 2. Приобретение остановочного павильона (не менее 1 шт. в год) | |

Приложение №2

к паспорту муниципальной программы

"Модернизация и развитие автомобильных дорог

общего пользования в МО Тургеневское Чернского района"

Перечень

показателей результативности и эффективности муниципальной программы

"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в МО Тургеневское Чернского района"

| №  п/п | Наименование показателя | | Единица  измерения | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Чернский район) | | Порядок  формирования  показателя  (наименование  документа-  источника, формула расчета) | Система  мониторинга  (ежемесячно,  ежеквартально,  ежегодно) | | | Значения показателей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | | 2026 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | | | 11 |
| "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в МО Тургеневское Чернского района" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующих автомобильных дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1. Реализация мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту существующих автомобильных и грунтовых дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2  1 | Отремонтировать автомобильные и грунтовые дороги общего пользования местного значения | Км. | | Администрация муниципального образования Тургеневское Чернский район. | Показатель формируется суммированием протяженности дорог, на которых производятся работы согласно локальным сметам | | | Ежегодно | 2,759 | | 3,838 | | 2,5 | | 0 | 0 | |
| Задача 2.Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1. Реализация мероприятий по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2  1 | Приобретение остановочного павильона | Шт. | | Администрация муниципального образования Тургеневское Чернский район. | Показатель формируется суммированием количества приобретенных павильонов | | | Ежегодно | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | 0 | |

Приложение №3

к паспорту муниципальной программы

"Модернизация и развитие автомобильных дорог

общего пользования в МО Тургеневское Чернского района"

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы

"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в МО Тургеневское Чернского района"

| Статус, наименование | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Источники  финансового  обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа  "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в МО Тургеневское Чернского района" | Администрация муниципального образования Тургеневское Чернский район. | Всего, в том числе | 18308,5 | 44330,1 | 22500,0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Тульской  области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования Тургеневское Чернского района | 18308,5 | 44330,1 | 22500,0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования» | Администрация муниципального образования Тургеневское Чернский район. | Всего, в том числе | 18308,5 | 44330,1 | 22500,0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Тульской  области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования Тургеневское Чернского района | 18308,5 | 44330,1 | 22500,0 | 0 | 0 |
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующих автомобильных дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог общего пользования местного значения | Администрация муниципального образования Тургеневское Чернский район. | Всего, в том числе | 18308,5 | 44228,1 | 22500,0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Тульской  области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования Тургеневское Чернского района | 18308,5 | 44228,1 | 22500,0 | 0 | 0 |
| Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация муниципального образования Тургеневское Чернский район. | Всего, в том числе | 0 | 102,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Тульской  области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования Тургеневское Чернского района | 0 | 102,0 | 0,0 | 0 | 0 |

Приложение №4

к паспорту муниципальной программы

"Модернизация и развитие автомобильных дорог

общего пользования в МО Тургеневское Чернского района"

План

реализации муниципальной программы

"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в МО Тургеневское Чернского района"

| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие) | КБК (бюджет муниципального образования Тургеневское Чернского района) | Финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в МО Тургеневское Чернского района" | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования» | | | | | | |
| Задача1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующих автомобильных дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог общего пользования местного значения | | | | | | |
| 1.Реализация мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту существующих автомобильных и грунтовых дорог общего пользования местного значения | Администрация муниципального образования Тургеневское Чернский район | 2022 | 2026 | Отремонтировать автомобильные дороги с твердым покрытием и грунтовые дороги общего пользования местного значения (общей площадью не менее 6,597 км.) | 871.0409.0640123470.244 | 85036,6 |
| 1.1.Ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием и грунтовых дороги общего пользования местного значения | Администрация муниципального образования Тургеневское Чернский район | 2022 | 2026 | Отремонтировать автомобильные дороги с твердым покрытием и грунтовые дороги общего пользования местного значения (общей площадью не менее 6,597 км.) | 871.0409.0640123470.244 | 85036,6 |
| Задача 2.Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | |
| 1. Реализация мероприятий по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация муниципального образования Тургеневское Чернский район | 2022 | 2026 | Приобретение остановочного павильона | 871.0404.0640182440.244 | 102,0 |
| 1.1. Приобретение остановочного павильона | Администрация муниципального образования Тургеневское Чернский район | 2022 | 2026 | Приобретение остановочного павильона | 871.0404.0640182440.244 | 102,0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 85138,6 |