Приложение

к постановлению администрации

МО Чернский район

от 22.03.2022  № 208

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды в Чернском районе»

Паспорт муниципальной программы МО Чернский район

«Формирование современной городской среды в Чернском районе»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район. |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы | - |  |
| Цель муниципальной программы | Улучшение качества городской среды на территории МО Чернский район. |  |
| Задачи муниципальной программы | Реализация механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и населенных пунктов, повышение комфортности городской среды. |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - Региональный проект «Формирование комфортной городской среды». - Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий муниципального образования». |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап с 2022 по 2026 год. |  |
| Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2022-2026 гг. | 30698,5 |
|  | 2022 г. | 13257,2 |
|  | 2023 г. | 4088,0 |
|  | 2024 г. | 4453,3 |
|  | 2025 г. | 4450,00 |
|  | 2026 г. | 4450,0 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до 81,0 процента к концу 2026 года. 2. Благоустройство 15 дворовых территорий к концу 2026 года. 3. Благоустройство 7,6 тыс. кв. м асфальтового покрытия дворовых территорий к концу 2026 года. 4. Обеспечение 80,0 процентов населения благоустроенными дворовыми территориями к концу 2026 года. 5. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий до 93,0 процентов к концу 2026 года. 6. Благоустройство 1 общественной территорий к концу 2026 года. 7. Благоустройство 949,0 кв. м общественных территорий к концу 2026 года. 8. Благоустройство 1 места массового отдыха населения к концу 2026г ода. 9. Достижение доли органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, в размере 100,0 процентов ежегодно к концу 2026 года. 10. Проведение 15 общественных мероприятий по благоустройству городской среды к концу 2026 года. 11. Достижение доли проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций, в размере 100,0 процентов ежегодно к концу 2026 года. 12. Достижение доли проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и заинтересованных организаций, в размере 30,0 процентов ежегодно к концу 2026 года. 13. Достижение доли реализованных дизайн-проектов, утвержденных по итогам общественных обсуждений, в размере 100,0 процентов ежегодно к концу 2026 года. 14. Представление реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, - не менее 1 единицы к концу 2026 года. 15. Обеспечение 100 процентов проведения проверок соблюдения правил благоустройства территорий к концу 2026 года. 16. Достижение доли реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий в размере 80,0 процентов к концу 2026 года. 17. Достижение доли реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий в размере 100,0 процентов к концу 2026 года. 18. Достижение доли дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий в размере 100,0 процентов к концу 2026 года. 19. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, до 30 процентов к концу 2026 года. |  |

Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

в Чернском районе» МО Чернского района

Паспорт

Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

| Ответственный исполнитель | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель | - |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Реализация механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и населенных пунктов, повышение комфортности городской среды. |  |
| Этапы и сроки реализации | Муниципальная программа реализуется в один этап с 2022 по 2026 год. |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2022-2026 гг. | 26772,6 |
|  | 2022 г. | 12239,6 |
|  | 2023 г. | 3355,1 |
|  | 2024 г. | 3727,9 |
|  | 2025 г. | 3725,0 |
|  | 2026 г. | 3725,0 |
| Ожидаемый непосредственный результат | 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до 81,0 процента к концу 2026 года. 2. Благоустройство 15 дворовых территорий к концу 2026 года. 3. Благоустройство 7,6 тыс. кв. м асфальтового покрытия дворовых территорий к концу 2026 года. 4. Обеспечение 80,0 процентов населения благоустроенными дворовыми территориями к концу 2026 года. 5. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий до 93,0 процентов к концу 2026 года. 6. Благоустройство 1 общественной территорий к концу 2026 года. 7. Благоустройство 949,0 кв. м общественных территорий к концу 2026 года. 8. Благоустройство 1 места массового отдыха населения к концу 2026г ода. 9. Достижение доли органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, в размере 100,0 процентов ежегодно к концу 2026 года. 10. Проведение 15 общественных мероприятий по благоустройству городской среды к концу 2026 года. 11. Достижение доли проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций, в размере 100,0 процентов ежегодно к концу 2026 года. 12. Достижение доли проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и заинтересованных организаций, в размере 30,0 процентов ежегодно к концу 2026 года. 13. Достижение доли реализованных дизайн-проектов, утвержденных по итогам общественных обсуждений, в размере 100,0 процентов ежегодно к концу 2026 года. 14. Представление реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, - не менее 1 единицы к концу 2026 года. 15. Обеспечение 100 процентов проведения проверок соблюдения правил благоустройства территорий к концу 2026 года. 16. Достижение доли реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий в размере 80,0 процентов к концу 2026 года. 17. Достижение доли реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий в размере 100,0 процентов к концу 2026 года. 18. Достижение доли дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий в размере 100,0 процентов к концу 2026 года. 19. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, до 30 процентов к концу 2026 года. |  |

Приложение № 2

к паспорту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

в Чернском районе» МО Чернского района

Паспорт

Комплекса процессных мероприятий

«Благоустройство территорий муниципального образования»

| Ответственный исполнитель | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район |  |
| --- | --- | --- |
| Соисполнитель | - |  |
| Задачи комплекса процессных мероприятий | Реализация механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и населенных пунктов, повышение комфортности городской среды. |  |
| Этапы и сроки реализации | Муниципальная программа реализуется в один этап с 2022 по 2026 год. |  |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
|  | 2022-2026 гг. | 3925,9 |
|  | 2022 г. | 1017,6 |
|  | 2023 г. | 732,9 |
|  | 2024 г. | 725,4 |
|  | 2025 г. | 725,0 |
|  | 2026 г. | 725,0 |
| Ожидаемый непосредственный результат | 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до 81,0 процента к концу 2026 года. 2. Благоустройство 15 дворовых территорий к концу 2026 года. 3. Благоустройство 7,6 тыс. кв. м асфальтового покрытия дворовых территорий к концу 2026 года. 4. Обеспечение 80,0 процентов населения благоустроенными дворовыми территориями к концу 2026 года. 5. Достижение доли органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, в размере 100,0 процентов ежегодно к концу 2026 года. 6. Достижение доли реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий в размере 80,0 процентов к концу 2026 года. 7. Достижение доли дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий в размере 100,0 процентов к концу 2026 года. |  |

Приложение № 3

к паспорту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

в Чернском районе» МО Чернского района

Перечень

показателей результативности и эффективности муниципальной программы МО Чернский район

«Формирование современной городской среды в Чернском районе» и их значений

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Чернский район) | Порядок формирования показателя (наименование документа- источника, формула расчета) | Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Формирование современной городской среды в Чернском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды в Чернском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Реализация механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и населенных пунктов, повышение комфортности городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие Реализация программ формирования современной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процентов | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Отношение количества благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий | Годовая | 48,6 | 56,8 | 64,9 | 72,9 | 81,0 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Количество благоустроенных дворовых территорий | Годовая | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | тыс.кв.м | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Подсчитывается площадь отремонтированного а/бетонного покрытия умножением длины на ширину участка | Годовая | 2,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | процентов | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Отношение численности населения, обеспеченного благоустроенными дворовыми территориями к общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах | Годовая | 47 | 58 | 68 | 72 | 80 |
| 5 | Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства | процентов | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Доля органов местного самоуправления, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в государственной информационной системе в процентах | Годовая | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | процентов | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Отношение количества реализованных проектов благоустройства дворовых территорий, оборудованных местами досуга и отдыха, освещенных по отношению к общему количеству дворовых территорий | Годовая | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 7 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | процентов | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Отношение количества дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан от количества запланированных в процентах | Годовая | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования населённого пункта и дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | процентов | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Отношение благоустроенных общественных территорий к имеющимся общественным территориям | Годовая | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| 2 | Количество благоустроенной общественной территории | единиц | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Суммирование количества реализованных мероприятий | Годовая | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м. | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Умножение длины на ширину благоустроенной общественной территории | Годовая | 949,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения | единиц | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Суммирование количества благоустроенных мест | Годовая | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Количество проведенных общественных мероприятий по благоустройству городской среды | единиц | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Суммирование количества проведенных мероприятий | Годовая | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием и заинтересованных организаций | процентов | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Отношение количества реализованных проектов благоустройства с трудовым участием граждан от общего количества проектов | Годовая | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и заинтересованных организаций | процентов | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Отношение количества проектов благоустройства. реализованных с финансовым участием граждан от общего количества проектов | Годовая | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 8 | Доля реализованных дизайн-проектов, утверждённых по итогам общественных обсуждений | процентов | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Отношение количества реализованных дизайн-проектов, утверждённых по итогам обсуждения по отношению к общему количеству дизайн-проектов | Годовая | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик для направления в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Тульской области | единиц | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Суммирование количества реализованных проектов по благоустройству | Годовая | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Количество муниципальных образований Чернского района осуществивших проверки соблюдения правил благоустройства территорий | проценты | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Количество МО с численностью населения свыше 1000 чел. осуществлявших проверки соблюдения правил благоустройства | Годовая | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течении планового года проектов благоустройства общественных территорий | процентов | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Количество МО с численностью населения свыше 1000 чел. осуществлявших проверки соблюдения правил благоустройства | Годовая | 100 | - | - | - | - |
| 12 | Доля принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процентов | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Отношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет проживающих в МО | Годовая | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| «Формирование современной городской среды в Чернском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Реализация механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и населённых пунктов, повышение комфортности городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие Формирование современной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процентов | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Отношение количества благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий | Годовая | 48,6 | 56,8 | 64,9 | 72,9 | 81,0 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Количество благоустроенных дворовых территорий | Годовая | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | тыс.кв.м | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Подсчитывается площадь отремонтированного а/бетонного покрытия умножением длины на ширину участка | Годовая | 2,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | процентов | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Отношение численности населения, обеспеченного благоустроенными дворовыми территориями к общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах | Годовая | 47 | 58 | 68 | 72 | 80 |
| 5 | Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства | процентов | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Доля органов местного самоуправления, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в государственной информационной системе в процентах | Годовая | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | процентов | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Отношение количества реализованных проектов благоустройства дворовых территорий, оборудованных местами досуга и отдыха, освещенных по отношению к общему количеству дворовых территорий | Годовая | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 7 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | процентов | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Отношение количества дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан от количества запланированных в процентах | Годовая | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 4

к паспорту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

в Чернском районе» МО Чернского района

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы МО Чернский район «Формирование современной городской среды

Чернском районе» по источникам финансирования

| Статус, наименование | Ответственный исполнитель | Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 13257,2 | 4088,0 | 4453,3 | 4450,0 | 4450,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 3156,5 | 3156,5 | 3507,2 | 3507,0 | 3507,0 |
|  |  | Бюджет Тульской области | 8500,7 | 131,5 | 146,1 | 146,0 | 146,0 |
|  |  | Местный бюджет | 1600,0 | 800,0 | 800,0 | 797,0 | 797,0 |
| 1.Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 12239,6 | 3355,1 | 3727,9 | 3725,0 | 3725,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 3156,5 | 3156,5 | 3507,2 | 3505,0 | 3505,0 |
|  |  | Бюджет Тульской области | 8500,7 | 131,5 | 146,1 | 146,0 | 146,0 |
|  |  | Местный бюджет | 582,4 | 67,1 | 74,6 | 74,0 | 74,0 |
| - Мероприятие Реализация программа формирования современной городской среды | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 3355,1 | 3355,1 | 3727,9 | 3725,0 | 3725,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 3156,5 | 3156,5 | 3507,2 | 3507,0 | 3507,0 |
|  |  | Бюджет Тульской области | 131,5 | 131,5 | 146,1 | 146,0 | 146,0 |
|  |  | Местный бюджет | 67,1 | 67,1 | 74,6 | 74,0 | 74,0 |
| - Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 8884,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Тульской области | 8369,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 515,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий муниципального образования» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 1017,6 | 732,9 | 725,4 | 725,0 | 725,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 1017,6 | 732,9 | 725,4 | 725,0 | 725,0 |
| - Мероприятие Формирование современной городской среды, в том числе: | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 1017,6 | 732,9 | 725,4 | 725,0 | 725,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Местный бюджет | 1017,6 | 732,9 | 725,4 | 725,0 | 725,0 |
| А. Дворовые территории: |  |  |  |  |  |  |  |
| - ремонт придомовой территории дома №23б по ул.Коммунаров в п.Чернь Чернского района Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 4372,7 |  |  |  |  |
| - ремонт придомовой территории дома №22 по ул.Ленина в п.Чернь Чернского района Тульской области |  | Федеральный бюджет | 3156,5 |  |  |  |  |
| - ремонт придомовой территории дома №143 по ул.Свободная в п.Чернь Чернского района Тульской области |  | Бюджет Тульской области | 131,5 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1084,7 |  |  |  |  |
| Б. Общественные территории: |  |  |  |  |  |  |  |
| - благоустройство территории на пересечении улиц Советская и К.Маркса в п.Чернь Чернского района Тульской области | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Всего, в том числе | 8884,5 |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Тульской области | 8369,2 |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 515,3 |  |  |  |  |

Приложение  № 5

к паспорту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

в Чернском районе» МО Чернского района

План

реализации муниципальной программы МО Чернский район «Формирование современной городской среды

в Чернском районе»

| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие) | КБК (бюджет муниципального образования Чернский район) | Финансирование (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Реализация механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и населённых пунктов, повышение комфортности городской среды |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие Реализация программ формирования современной городской среды | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район | 2022 г. | 2026 г. | 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до 81,0 процента к концу 2026 года. 2. Благоустройство 15 дворовых территорий к концу 2026 года. 3. Благоустройство 7,6 тыс. кв. м асфальтового покрытия дворовых территорий к концу 2026 года. 4. Обеспечение 80,0 процентов населения благоустроенными дворовыми территориями к концу 2026 года. 5. Достижение доли органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, в размере 100,0 процентов ежегодно к концу 2026 года. 6. Достижение доли реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий в размере 80,0 процентов к концу 2026 года. 7. Достижение доли дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий в размере 100,0 процентов к концу 2026 года. | 851-0503-171F255550240 | 17888,1 |
| Мероприятие по благоустройству территорий общего пользования населённого пункта и дворовых территорий | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район | 2022 г. | 2026 г. | 1. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий до 93,0 процентов к концу 2026 года. 2. Благоустройство 1 общественной территорий к концу 2026 года. 3. Благоустройство 949,0 кв. м общественных территорий к концу 2026 года. 4. Благоустройство 1 места массового отдыха населения к концу 2026г ода. 5. Проведение 15 общественных мероприятий по благоустройству городской среды к концу 2026 года. 6. Достижение доли проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций, в размере 100,0 процентов ежегодно к концу 2026 года. 7. Достижение доли проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и заинтересованных организаций, в размере 30,0 процентов ежегодно к концу 2026 года. 8. Достижение доли реализованных дизайн-проектов, утвержденных по итогам общественных обсуждений, в размере 100,0 процентов ежегодно к концу 2026 года. 9. Представление реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, - не менее 1 единицы к концу 2026 года. 10. Обеспечение 100 процентов проведения проверок соблюдения правил благоустройства территорий к концу 2026 года. 11. Достижение доли реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий в размере 100,0 процентов к концу 2026 года. 12. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, до 30 процентов к концу 2026 года. | 851-0503-171F2S0670-240 | 8884,5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие формирования современной городской среды | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район | 2022 г. | 2026 г. | 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до 81,0 процента к концу 2026 года. 2. Благоустройство 15 дворовых территорий к концу 2026 года. 3. Благоустройство 7,6 тыс. кв. м асфальтового покрытия дворовых территорий к концу 2026 года. 4. Обеспечение 80,0 процентов населения благоустроенными дворовыми территориями к концу 2026 года. 5. Достижение доли органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, в размере 100,0 процентов ежегодно к концу 2026 года. 6. Достижение доли реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий в размере 80,0 процентов к концу 2026 года. 7. Достижение доли дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий в размере 100,0 процентов к концу 2026 года. | 851-0503-1740115550 | 3925,9 |