**Администрация муниципального образования**

**Чернский район**

***Сводный годовой отчет***

***о ходе реализации***

***и оценке эффективности***

***муниципальных программ***

***муниципального образования***

***рабочий поселок Чернь Чернского района***

**2022 год**

**Содержание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **раздела** | **Наименование муниципальной программы**  **муниципального образования Чернский район** | **№ страницы** |
|  | *Общие сведения* | *3* |
| *1.* | *Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочий поселок Чернь Чернского района Тульской области* | *7* |
| *2.* | *Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в МО р.п.Чернь Чернского района* | *12* |
| *3.* | *Благоустройство МО р.п.Чернь Чернского района Тульской области»* | *16* |
| *4.*  *5.* | *Формирование современной городской среды в р.п.Чернь Чернского района*  *Охрана окружающей среды в МО р.п.Чернь Чернского района*  *Заключение* | *22*  *30*  *35* |

**Общие сведения.**

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» достижение стратегических целей и решение приоритетных задач государственной политики в сфере социально – экономического развития, в том числе муниципального образования Чернский район, осуществляется на основе реализации муниципальных программ.

Настоящий сводный аналитический отчет подготовлен на основании постановления администрации муниципального образования Чернский район от 14.02.2022 № 95 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Чернский район, муниципального образования рабочий поселок Чернь Чернского".

Оценка результативности реализации муниципальной программы осуществляется на основании оценки степени достижения цели и решения задач муниципальной программы, для чего проводится оценка степени достижения плановых (целевых) значений показателей программы.

Для проведения оценки степени достижения плановых (целевых) значений показателей программы применяются показатели, имеющие квартальную отчетность и квартальные плановые (целевые) значения.

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании:

-оценки степени результативности реализации муниципальной программы;

-оценки степени реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы;

-оценки степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы.

Результативность и эффективность реализации муниципальной программы определяется по формуле:

*З*

*М*

*ИР*

*ИРЭ*

*ГП*

*ГП*

*ГП*

*ГП*













1

,

0

1

,

0

8

,

0

,

где:

 – индекс результативности и эффективности реализации муниципальной программы;

 – индекс результативности реализации муниципальной программы;

 – индекс степени реализации мероприятий (проектов) муниципальной й программы;

 – индекс степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы.

Оценка результативности реализации муниципальной программы осуществляется на основании оценки степени достижения цели и решения задач государственной программы, для чего проводится оценка степени достижения плановых (целевых) значений показателей программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется по формуле:



,

где

 – индекс результативности реализации муниципальной программы;

 – степень достижения планового (целевого) значения i-го показателя программы за отчетный год (на конец отчетного года);

 – количество рассматриваемых показателей программы в отчетном году.

Степень достижения планового (целевого) значения i-го показателя программы за отчетный год (на конец отчетного года) определяется по формуле:

- для показателей программы, желаемой тенденцией изменения которых является увеличение значений:

*П*

*П*

*П*

*план*

*факт*

*i*



;

- для показателей программы, желаемой тенденцией изменения которых является снижение значений:



,

где

 – фактическое значение показателя программы за отчетный год (на конец отчетного года);

 – плановое (целевое) значение показателя программы за отчетный год (на конец отчетного года).

Если степень достижения планового (целевого) значения показателя программы меньше 0, то степень достижения планового (целевого) значения показателя программы принимается равным 0.

Если степень достижения планового (целевого) значения показателя программы больше 1, то степень достижения планового (целевого) значения показателя программы принимается равным 1.

Для показателей программы, желаемой тенденцией изменения которых является снижение значений:

если фактическое значение показателя больше планового, то степень достижения планового (целевого) значения показателя программы принимается равным 0;

если фактическое значение показателя равно 0, то степень достижения планового (целевого) значения показателя программы принимается равным 1.

Если ответственным исполнителем не представлено документальное подтверждение фактического значения показателя программы за отчетный период в соответствии с подпунктом е) пункта 35 Порядка, то фактическое значение показателя программы за отчетный период принимается равным 0.

Степень реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы оценивается на основе информации о наступлении контрольных событий и определяется по формуле:

*К*

*К*

*М*

*всего*

*своевр*

*ГП*



,

где

 – индекс степени реализации мероприятий (проектов) муниципальной программы;

*К своевр* – количество контрольных событий муниципальной программы, наступивших своевременно в отчетном году;

*К всего* – общее количество контрольных событий муниципальной программы в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы определяется по формуле:

,



где

 – индекс степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы;

 – фактические расходы из всех источников финансирования на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы в отчетном году;

 – плановые расходы из всех источников финансирования на реализацию мероприятий (проектов) муниципальной программы в отчетном году.

Результативность и эффективность реализации муниципальной программы за отчетный год признается:

-высокой, если индекс результативности и эффективности реализации муниципальной программы не менее 0,90;

-средней, если индекс результативности и эффективности реализации муниципальной программы не менее 0,80;

-удовлетворительной, если индекс результативности и эффективности реализации муниципальной программы не менее 0,70;

-неудовлетворительной, если индекс результативности и эффективности реализации муниципальной программы менее 0,70.

**1. Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры рп. Чернь Чернского района»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Чернский район от 21.03.2022 № 204.

Ответственный исполнитель: отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район.

Цель муниципальной программы: улучшение условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства рп. Чернь Чернского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения.

Задачи муниципальной программы: повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению рп. Чернь Чернского района.

Отчет

о выполнении мероприятий муниципальной программы МО Чернский район за 2022 год

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО р.п. Чернь Чернского района»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
|  | Комплекс процессных мероприятий:  - «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | 1. Мероприятие по модернизации и капитальном ремонту объектов коммунальной инфраструктуры    1. Формирование резерва материально-технических ресурсов для ликвидации ЧС и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства МО р.п. Чернь, в том числе:   - приобретение насосов, запорной арматуры.  1.2. Замена ветхих водопроводных сетей в п. Чернь  1.3. Техническое и аварийное обслуживание, ремонт и эксплуатация газовых сетей и оборудования | Экономия средств |  |

Отчет

о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО р.п. Чернь Чернского района»**

(наименование программы)

за счет всех источников финансирования за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т.ч. из федерального бюджета | | В т.ч. из бюджета Тульской области | | В т.ч. из бюджета МО Чернский район | | В т.ч. из бюджета МО (поселения) | | В т.ч. из внебюджетных источники | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий:  - «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | 2509,3 | 2492,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2509,3 | 2492,7 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятия по модернизации и капитальном ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | 2509,3 | 2492,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2509,3 | 2492,7 | 0 | 0 |

Отчет

о результативности реализации муниципальной программы за 2022 год

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО р.п. Чернь Чернского района»**

(наименование программы)

1. Индекс результативности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес [<\*>](file:///C:\Users\PC%201\Desktop\ВАЛЕНЕВА\муниципалные%20прогрммы\НПА\Порядок%20разраб.%20МП\Постан.%20№%2095от%2014.02.2022года\Постановление%20№95%20от%2014.02.2022\приложение%20№2.docx#P1142) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](file:///C:\Users\PC%201\Desktop\ВАЛЕНЕВА\муниципалные%20прогрммы\НПА\Порядок%20разраб.%20МП\Постан.%20№%2095от%2014.02.2022года\Постановление%20№95%20от%2014.02.2022\приложение%20№2.docx#P1143) | |
| Плановое (К план.) | Фактическое (К действ.) |
| Доля населения п.Чернь, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент |  | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| Количество построенных (реконструированных) модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения | единиц |  | 2 | 2 | 2 |
| Протяженность отремонтированных, замененных сетей водоснабжения | км |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Количества объектов газопроводов и газового оборудования  на которых проведено техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание, ремонт и техническая эксплуатация | единиц |  | 21 | 21 | 21 |



=0,8\*1+0,1\*1+0,1\*0,99=0,99

=1



=97,0/97,0+2/2+0,3/0,3+21/21=4

=2492,7/2509,3=0,99

=4/4=1

**Результативность и эффективность реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры рп. Чернь Чернского района» за 2022 год признается высокой, так как индекс результативности и эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,99.**

**2. Муниципальная программа**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в МО р.п. Чернь Чернского района»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Чернский район от 21.03.2022 № 198.

Ответственный исполнитель: отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район.

Цель муниципальной программы: обеспечение сохранности, развития автомобильных дорог общего пользования местного значения в р.п. Чернь Чернского района (далее автомобильные дороги), улучшение их технического состояния.

Задачи муниципальной программы: приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Отчет

о выполнении мероприятий муниципальной программы МО Чернский район за 2022 год

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в МО р.п. Чернь Чернского района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
|  | Комплекс процессных мероприятий:  - «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям и обеспечение их устойчивого функционирования» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | 1. Мероприятие: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда МО Чернский район, в том числе:   - Ремонт автомобильных дорог местного значения: по ул. Дорожная, по ул. Нагорная; по ул. Энтузиастов; по ул. Свободная | Экономия средств |  |

Отчет

о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в МО р.п. Чернь Чернского района»**

(наименование программы)

за счет всех источников финансирования за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т.ч. из федерального бюджета | | В т.ч. из бюджета Тульской области | | В т.ч. из бюджета МО Чернский район | | В т.ч. из бюджета МО (поселения) | | В т.ч. из внебюджетных источники | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям и обеспечение их устойчивого функционирования» | 28951,0 | 25914,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28951,0 | 25914,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда МО Чернский район | 20800,3 | 17766,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800,3 | 17766,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог | 8150,7 | 8148,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8150,7 | 8148,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Отчет

о результативности реализации муниципальной программы за 2022 год

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в МО р.п. Чернь Чернского района»**

(наименование программы)

1. Индекс результативности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес [<\*>](file:///C:\Users\PC%201\Desktop\ВАЛЕНЕВА\муниципалные%20прогрммы\НПА\Порядок%20разраб.%20МП\Постан.%20№%2095от%2014.02.2022года\Постановление%20№95%20от%2014.02.2022\приложение%20№2.docx#P1142) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](file:///C:\Users\PC%201\Desktop\ВАЛЕНЕВА\муниципалные%20прогрммы\НПА\Порядок%20разраб.%20МП\Постан.%20№%2095от%2014.02.2022года\Постановление%20№95%20от%2014.02.2022\приложение%20№2.docx#P1143) | |
| Плановое (К план.) | Фактическое (К действ.) |
| Протяженность отремонтированных а/дорог общего пользования местного значения с улучшением транспортно-эксплуатационных качеств | км |  | 2,2 | 1,9 | 2,4 |
| Доля протяжённости а/дорог общего пользования местного значения, советующих нормативным требованиям к их эксплуатационному состоянию | процент |  | 7,2 | 71,1 | 72,2 |

=0,8\*0,92+0,1\*1+0,1\*1,1=0,94

=0,92

=2,2/1,9+72,2/71,1=1,85

=2/2=1

= 28951/26418=1,1

**Результативность и эффективность реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в МО р.п. Чернь Чернского района» за 2022 год признается высокой, так как индекс результативности и эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,94.**

**3. Муниципальная программа**

**«Благоустройство МО р.п. Чернь Чернского района Тульской области»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Чернский район от 22.03.2022 № 209.

Ответственный исполнитель: отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район.

Цель муниципальной программы: создание благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства в соответствие с социальными и экономическими потребностями население р.п. Чернь.

Задачи муниципальной программы: повышение уровня благоустройства территории, создание комфортных условий для проживания жителей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий:  - «Уличное освещение МО р.п. Чернь Чернского района» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Обеспечение мероприятий по уличному освещению МО р.п. Чернь Чернского района» - 2525,8 т.р., в том числе:  - замена светильников уличного освещения – 74 светильника;  - оплата за потребленную эл.энергию |  |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий:  - Содержание автомобильных дорог, инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства МО р.п. Чернь Чернского района» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Мероприятие - «Обеспечение мероприятий по содержанию автомобильных дорог, инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства МО р.п. Чернь Чернского района», в том числе:  - очистка а/дорог в зимний период от снега и наледи – 29км. |  |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Озеленение МО р.п.Чернь Чернского района» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Мероприятие – «Обеспечение мероприятий по озеленению» - опиловка, кронирование, спиливание деревьев – 100% - 775,7 т.р. – 20 деревьев |  |  |

Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы МО Чернский район за 2022 год

**«Благоустройство МО р.п. Чернь Чернского района Тульской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест захоронения в МО Р.П. Чернь Чернского района» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронения в МО Р.П. Чернь Чернского района – 285,9 т.р. (99,6%) – вывоз мусора – 190м3; очистка дорог в зимний период – 0,35 км |  |  |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Мероприятие – «Иные межбюджетные трансферты в бюджет района на исполнение полномочий по обеспечению прочих мероприятий по благоустройству» - 11218,8 т.р., в том числе:  а) количество общественных территорий, мест общего пользования (скверы, парки и др.) – 38 ед.  б) собран мусора – 75м3.  Мероприятие «Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству» - 691,9 т.р., в том числе:  - содержание общественных территорий (скверов) – 38 ед. |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Утверждение генерального плана поселения, правил землепользования и застройки» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Мероприятие - «Утверждение генерального плана поселения, правил землепользования и застройки» - 150 т.р. (100%) |  |  |

Отчет

о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы

**«Благоустройство МО р.п. Чернь Чернского района»**

(наименование программы)

за счет всех источников финансирования за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т.ч. из федерального бюджета | | В т.ч. из бюджета Тульской области | | В т.ч. из бюджета МО Чернский район | | В т.ч. из бюджета МО (поселения) | | В т.ч. из внебюджетных источники | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий  «Уличное освещение МО р.п. Чернь Чернского района» | 2525,8 | 2725,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525,8 | 2725,8 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие «Обеспечение мероприятий по уличному освещению МО р.п. Чернь Чернского района» | 2525,8 | 2775,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525,8 | 2725,8 | 0 | 0 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий  «Содержание автомобильных дорог, инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства МО р.п. Чернь Чернского района» | 3000 | 957,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 957,6 | 0 | 0 |
| 2.1 | «Обеспечение мероприятий по содержанию автомобильных дорог, инженерных сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства МО р.п. Чернь Чернского района», | 3000 | 957,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 957,6 | 0 | 0 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Озеленение МО р.п.Чернь Чернского района» | 500 | 775,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 775,7 | 0 | 0 |
| 3.1. | «Обеспечение мероприятий по озеленению» | 500 | 775,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 775,7 | 0 | 0 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание мест захоронения в МО р.п.Чернь Чернского района» | 483,0 | 285,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483,0 | 285,9 | 0 | 0 |
| 4.1 | Обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронения в МО р.п. Чернь Чернского района | 483,0 | 285,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483,0 | 285,9 | 0 | 0 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Прочие мероприятия по благоустройству» | 8431,0 | 11653,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8431,0 | 11653,0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Иные межбюджетные трансферты в бюджет района на исполнение полномочий по обеспечению прочих мероприятий по благоустройству | 8431,0 | 10961,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8431,0 | 10961,0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству | 0,0 | 692,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 692,0 | 0 | 0 |

Отчет

о результативности реализации муниципальной программы за 2022 год

**«Благоустройство МО р.п. Чернь Чернского района»**

(наименование программы)

1. Индекс результативности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес [<\*>](file:///C:\Users\PC%201\Desktop\ВАЛЕНЕВА\муниципалные%20прогрммы\НПА\Порядок%20разраб.%20МП\Постан.%20№%2095от%2014.02.2022года\Постановление%20№95%20от%2014.02.2022\приложение%20№2.docx#P1142) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](file:///C:\Users\PC%201\Desktop\ВАЛЕНЕВА\муниципалные%20прогрммы\НПА\Порядок%20разраб.%20МП\Постан.%20№%2095от%2014.02.2022года\Постановление%20№95%20от%2014.02.2022\приложение%20№2.docx#P1143) | |
| Плановое (К план.) | Фактическое (К действ.) |
| Замена светильников уличного освещения | единиц |  | 65 | 65 | 74 |
| Очистка автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний период от снега и наледи | км |  | 29 | 29 | 29 |
| Количество обрезанных, кронированных деревьев и кустарников | единиц |  | 20 | 20 | 20 |
| Объем мусора, вывезенного с кладбищ, мест захоронений | м3 |  | 190 | 190 | 254 |
| Очистка дорог в зимний период с территории кладбищ, подъездных дорог | км |  | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Количество общественных территорий, мест общего пользования (скверы, парки, детские и спортивные площадки) | единиц |  | 38 | 38 | 38 |
| Объем собранного мусора с общественной территории | м3 |  | 75,0 | 75,0 | 224,0 |



=0,8\*0,35+0,1\*0,87+0,1\*1,1=1,2

=1,35

=74/65+29/29+20/20+254/190+0,35/0,35+38/38+224/75=9,47

=2725,8/2525,8=1,1

=7/8=0,87

**Результативность и эффективность реализации муниципальной программы «Благоустройство МО р.п. Чернь Чернского района Тульской области» за 2022 год признается высокой, так как индекс результативности и эффективности реализации муниципальной программы составляет 1.**

**4. Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды** **в р.п. Чернь Чернского района»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Чернский район от 22.03.2022 №211.

Ответственный исполнитель: отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район.

Цель муниципальной программы: улучшение качества городской среды на территории МО р.п. Чернь Чернского района.

Задачи муниципальной программы: реализация механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и населенных пунктов, повышение комфортности городской среды.

Отчет

о выполнении мероприятий муниципальной программы МО Чернский район за 2022 год

**«Формирование современной городской среды в МО р.п. Чернь Чернского района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий:  «Формирование современной городской среды» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Мероприятие  Иные межбюджетные трансферты в бюджет района на исполнение полномочий по формированию городской среды, в том числе:  а) доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 48,6;  б) количество благоустроенных дворовых территорий – 3 ед.;  в) площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий – 2,0 тыс.м2;  г) охват населения благоустроенными дворовыми территориями – 47%;  д) доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населённые пункты численностью населения свыше 1000 чел., обеспечивших размещение необходимой информации в ГИС ЖКХ – 100%;  е) доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в общем количестве реализованных в течении планового года – 80%;  ж) доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организацией в соответствующих мероприятиях – 100%; |  |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий многоквартирных домов» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Мероприятие Исполнение полномочий по благоустройству территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе:  а) доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий – 93%;  б) кол-во благоустроенной общественной территории – 1 ед.;  в) площадь благоустроенных общественных территорий – 949,0 м2;  г) кол-во благоустроенных мест массового отдыха населения – 1 ед.;  д) кол-во проведенных общественных мероприятий по благоустройству городской среды – 3 ед.;  е) доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием и заинтересованных организаций – 100%;  ж) доля проектов благоустройства реализованных с участием граждан – 30%;  з) доля реализованных дизайн-проектов – 100%;  и) кол-во реализованных проектов по благоустройству – 1 ед.;  к) кол-во МО, осуществляющ9ихз проверки соблюдения правил благоустройства – 100%;  л) доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий – 100%;  м) доля количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет – 20%. |  |  |

Отчет

о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы

**«Формирование современной городской среды в МО р.п. Чернь Чернского района»**

(наименование программы)

за счет всех источников финансирования за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т.ч. из федерального бюджета | | В т.ч. из бюджета Тульской области | | В т.ч. из бюджета МО Чернский район | | В т.ч. из бюджета МО (поселения) | | В т.ч. из внебюджетных источники | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий:  «Формирование современной городской среды» | 1084,7 | 81,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084,7 | 81,7 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие  «Иные межбюджетные трансферты в бюджет района на исполнение полномочий по формированию городской среды» | 1084,7 | 81,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084,7 | 81,7 | 0 | 0 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий многоквартирных домов» | 515,3 | 1518,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515,3 | 1518,3 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие «Исполнение полномочий по благоустройству территорий общего пользования населенного пункта и дворовых территорий многоквартирных домов» | 515,3 | 1518,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515,3 | 1518,3 | 0 | 0 |

Отчет

о результативности реализации муниципальной программы за 2022 год

**«Формирование современной городской среды в МО р.п. Чернь Чернского района»**

(наименование программы)

1. Индекс результативности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес [<\*>](file:///C:\Users\PC%201\Desktop\ВАЛЕНЕВА\муниципалные%20прогрммы\НПА\Порядок%20разраб.%20МП\Постан.%20№%2095от%2014.02.2022года\Постановление%20№95%20от%2014.02.2022\приложение%20№2.docx#P1142) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](file:///C:\Users\PC%201\Desktop\ВАЛЕНЕВА\муниципалные%20прогрммы\НПА\Порядок%20разраб.%20МП\Постан.%20№%2095от%2014.02.2022года\Постановление%20№95%20от%2014.02.2022\приложение%20№2.docx#P1143) | |
| Плановое (К план.) | Фактическое (К действ.) |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | процентов |  | 48,6 | 48,6 | 48,6 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц |  | 3 | 3 | 3 |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | тыс.кв.м |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | процентов |  | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства | процентов |  | 100 | 100 | 100 |
| Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | процентов |  | 80 | 80 | 80 |
| Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | процентов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | процентов |  | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
| Количество благоустроенной общественной территории | единиц |  | 1 | 1 | 1 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м. |  | 949,0 | 949,0 | 949,0 |
| Количество благоустроенных мест массового отдыха населения | единиц |  | 1 | 1 | 1 |
| Количество проведенных общественных мероприятий по благоустройству городской среды | единиц |  | 3 | 3 | 3 |
| Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием и заинтересованных организаций | процентов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и заинтересованных организаций | процентов |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Доля реализованных дизайн-проектов, утверждённых по итогам общественных обсуждений | процентов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик для направления в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Тульской области | единиц |  | 1 | 1 | 1 |
| Количество муниципальных образований Чернского района осуществивших проверки соблюдения правил благоустройства территорий | проценты |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течении планового года проектов благоустройства общественных территорий | процентов |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | процентов |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |



=0,8\*1+0,1\*0,2+0,1\*0,95=0,91

=0,79

=48,6/48,6+3/3+2/2+47/47+100/100+80/80+100/100+93/93+1/1+949/949+1/1+3/3+100/100+30/30+100/100+1/1+100/100+100/100+20/20=19

=81,7/1087,7=0,08

=19/19=1

**Результативность и эффективность реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в р.п. Чернь Чернского района» за 2022 год признается удовлетворительной, так как индекс результативности и эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,74.**

**5**. **Муниципальная программа**

**«Охрана окружающей среды в МО р.п. Чернь Чернского района»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Чернский район от 21.03.2022. № 200.

Ответственный исполнитель: отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации муниципального образования Чернский район.

Цель муниципальной программы: предотвращение негативного воздействия твердых коммунальных (бытовых) отходов на состояние окружающей среды.

Задачи муниципальной программы: ликвидация свалок и объектов размещения твердых коммунальных (бытовых) отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства, с последующей рекультивацией загрязненных территорий.

Отчет

о выполнении мероприятий муниципальной программы МО Чернский район за 2022 год

**«Охрана окружающей среды в МО р.п. Чернь Чернского района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий:  - «Ликвидация накопленного экологического ущерба» | Отдел строительства, дорожной деятельности и ЖКХ администрации МО Чернский район | Выявление несанкционированных свалок, разработка и реализация мероприятий по их ликвидации и рекультивации, в том числе:  - Ликвидация мест (объектов) несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов в п.Чернь – 1 объект;  - объем площадей, на которых ликвидированы несанкционированные свалки твердых коммунальных (бытовых) отходов – 0,09 га. |  |  |

Отчет

о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2022 год

**«Охрана окружающей среды в МО р.п. Чернь Чернского района»**

(наименование программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | В т.ч. из федерального бюджета | | В т.ч. из бюджета Тульской области | | В т.ч. из бюджета МО Чернский район | | В т.ч. из бюджета МО (поселения) | | В т.ч. из внебюджетных источники | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий  «Ликвидация накопленного экологического ущерба» | 269,0 | 247,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269,0 | 247,9 | 0 | 0 |
| 1.1 | Выявление несанкционированных свалок, разработка и реализация мероприятий по их ликвидации и рекультивации | 269,0 | 247,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269,0 | 247,9 | 0 | 0 |

Отчет

о результативности реализации муниципальной программы за 2022 год

**«Охрана окружающей среды в МО р.п. Чернь Чернского района»**

(наименование программы)

1. Индекс результативности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес [<\*>](file:///C:\Users\PC%201\Desktop\ВАЛЕНЕВА\муниципалные%20прогрммы\НПА\Порядок%20разраб.%20МП\Постан.%20№%2095от%2014.02.2022года\Постановление%20№95%20от%2014.02.2022\приложение%20№2.docx#P1142) | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату [<\*\*>](file:///C:\Users\PC%201\Desktop\ВАЛЕНЕВА\муниципалные%20прогрммы\НПА\Порядок%20разраб.%20МП\Постан.%20№%2095от%2014.02.2022года\Постановление%20№95%20от%2014.02.2022\приложение%20№2.docx#P1143) | |
| Плановое (К план.) | Фактическое (К действ.) |
| Количество ликвидированных объектов несанкционированного размещения ТКО | Кол-во объектов |  | 1 | 1 | 1 |
| Объем площадей, на которых ликвидированы несанкционированные свалки ТКО | Гектары |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 |



=0,8\*1+0,1\*1+0,1\*0,92=0,99

=2/2=1

=1/1+0,9/0,9=2

=247,9/269,0=0,92

=2/2=1

**Результативность и эффективность реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в МО р.п. Чернь Чернского района» за 2022 год признается высокой, так как индекс результативности и эффективности реализации муниципальной программы составляет 0,99.**

**Заключение:**

Результативность и эффективность реализации пяти муниципальных программ муниципального образования рабочий поселок Чернь Чернского района за отчетный 2022 год признается – высокой.

В 2022 году на финансирование муниципальных программ  муниципального образования рабочий поселок Чернь Чернского района были предусмотрены средства в объеме 49 928,5 тыс. руб., по итогам года освоено 46 345,4 тыс. руб. (92,8 %).

|  |  |
| --- | --- |
| **Заместитель главы администрации**  **муниципального образования**  **Чернский район**  22.03.2023 | **Л.И. Астахова** |

исп. Мареева Елена Александровна

8- 48756 -2-11-30