**Итоги прохождения отопительного периода 2021-2022 годов**

**и задачи по подготовке к отопительному периоду 2022-2023 гг.**

Отопительный период 2021-2022 годов на территории МО Чернский район прошёл удовлетворительно, без сбоев в работе. Аварийные ситуации на объектах теплоснабжения за отчетный отопительный период не возникали. Все 23 котельные, 9 тепловых пунктов, обеспечивали теплоснабжение жилого фонда, объектов социальной сферы. Отопительный период 2021-2022 гг. завершен с 5 мая т.года.

В соответствии с утверждёнными мероприятиями по подготовке объектов теплоснабжения и показателями готовности объектов жилищно-коммунального комплекса МО Чернский район к работе в отопительный период 2022-2023 гг. (Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Тульской области № 38 от 25.03.2022г.) в районе до начала предстоящего отопительного периода предстоит:

1. **В тепловом хозяйстве:**

- подготовить: 23 котельные; 9 тепловых пунктов; 11,563 км тепловых сетей;

- отремонтировать 3 насоса;

- заменить 325 м/пог. ветхих тепловых сетей;

- провести экспертизу промышленной безопасности на 3-х объектах (газораспределительное устройство ГРПШ на котельных: педучилища п.Чернь; школы с.Архангельское и школы п.Скуратовский);

- восстановить тепловую изоляцию на 5-ти участках тепловых сетей протяженностью 350 м/пог. в п.Чернь.

1. **В жилищном фонде:**

- подготовить 500 ед. жилых домов, в том числе 94 ед. многоквартирных домов;

- отремонтировать 450м2 кровли;

- осуществить промывку и ремонт систем центрального отопления в 58-ми многоквартирных домах.

1. **В водопроводно-канализационном хозяйстве:**

- заменить и отремонтировать: 2,96 км ветхих водопроводных сетей; 500 м/пог. канализационных сетей; 1-ну артскважину; 8 ед.водоразборных колонок.

1. **По электрохозяйству:**

Силами Плавского РЭС филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Тулэнерго» на территории района предусмотрено осуществить ремонт:

- 2,349 км линий электропередач;

- 29 ед. трансформаторных подстанций.

1. **По благоустройству:**

- подготовить: 9 ед. уборочной спец.техники;

- отремонтировать: 32,33 тыс.м2 дорог местного значения и тротуаров.

Для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему отопительному периоду в районе утверждены районные мероприятия, создан районный штаб по подготовке объектов к отопительному периоду, возглавляет штаб глава администрации МО.

На официальном сайте МО Чернский район размещен баннер «Отопительный сезон 2022-2023 годов» с прямым переходом к актуальной информации по подготовке к отопительному периоду.

Приступили к опрессовке тепловых сетей от муниципальных котельных в соответствии с графиком.

Ресурсоснабжающей организацией ООО «Чернская тепловая компания» организованы работы по теплоизоляции тепловых сетей в п.Чернь.

С 11 мая т.года подрядная организация приступила к замене ветхих тепловых сетей п.Чернь в соответствии с утвержденными мероприятиями.

Вопрос подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2022-2023гг. находится на контроле администрации МО Чернский район.